Projektin kuvaus

Projektin tavoitteena oli toteuttaa PHP:llä toimiva verkkosivu, jossa on käyttäjän puoli sekä ylläpitäjän puoli. Käytimme tässä aikaisemmin tekemäämme “HAMKpizzakebab” verkkosivua. Sen toiminnallisuus perustuu tietokannan käsittelyyn, tietojen lisäämiseen, muokkaamiseen, poistamiseen sekä näyttämiseen.

Projektissa teimme toimivan yhteydenottolomakkeen PHP:tä sekä SQL tietokantaa käyttäen. Sivustolla käyttäjä pystyy lähettämään viestin sivuston ylläpitäjille omaa nimeä sekä sähköpostia hyödyntäen. Erillisellä sivustolla ylläpitäjä pystyy näkemään, muokkaamaan ja poistamaan viestejä tietokannasta. Ylläpitäjä tarvitsee .htaccess tunnukset päästäkseen hallintasivulle.

Projektin aikana jaoimme tehtävät tasapuolisesti haluamisen mukaan, mutta autoimme toista muissa osa-alueissa ja teimme etenemisen mukaan paljolti.

Käytimme projektin testaamiseen Docker ympäristöä sekä phpmyadmin.

Jaoimme projektia githubilla.

Palaverit

Päivä 1

Pidimme palaverin Teamsissä, mietimme mistä teemme projektin ja valitsimme aiheeksi yhteydenottolomakkeen. Jaoimme myös tehtävää tasapuolisesti.

Päivä 2

Teams palaverissa suunniteltiin mistä aloitamme, teimme tietokannan ja suunnittelimme rakennetta, tehtävässä pitää olla admin.php, laheta.php, poista.php, muokkaa.php ja paivita.php.

Päivä 3

Testailtiin viestin lähetys toiminallisuutta ja viestin poistamista, perusrakenne oli käytännössä valmis. Lähetys toimi phpmyadmin sivulla ja poistaminen myös.

Päivä 4

Aloitimme admin sivuston tekemistä ja muiden sivustojen hienosäätämistä.

Päivä 5

Teimme htaccess ja htpasswd hyödyntäen kirjautumisen admin sivustolle.

Päivä 6

Selvitimme miten sivuston saa toimimaan shell.hamk.fi palvelimella ja viimeistelimme projektia sitä varten.

Muutokset katselmoinnin jälkeen

Teimme sovitut muutokset. Piilotimme tietokannan tunnukset näkyvistä .php tiedostosta ja siistimme koodia.

Tehtävien jako

Valtteri Ahde – Tein SQL tietokannan projektille, htaccess admin sivulle, sekä viestin lähetys osuuden ja Word dokumentin.

Leevi Huhta – Admin sivu, muokkaus sivu ja muokatun tiedon päivittyminen tietokantaan.  Shell.hamk.fi palveluun sivuston julkaisu ja tietokannan teko.

Iiro Heinonen – Tein viestin poistamisosuuden. Sekä dokumentoin projektin edistymistä.

Projektin onnistuminen

Projektin toteutus onnistu kokonaisuutena hyvin, suunnittelimme mitä teemme ja tehtiin ajoissa projekti. Vaikeauksia tuli shell.hamk.fi palvelimella kun projektia piti muokata, jotta se toimii siellä.

Projektin aikana opimme erityisesti PHP:n ja SQL:n yhteiskäyttöä, palvelinympäristöä sekä .htaccess suojausta. Ryhmätyöskentely, kommunikointi ja tehtävien jakaminen sujuivat hyvin, vaikka joissakin osa-alueissa oli ongelmia enemmän. Lopputuloksena saimme tehtyä toimivan ja selkeän kokonaisuuden.